Приложение № 28

к протоколу МГС № 68-2025

Информация о реализации Программы.

Межгосударственный совет по стандартизации,

метрологии и сертификации

ПРОГРАММа

ПО СОЗДАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ

ОБРАЗЦОВ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

НА 2021–2025 годы

Актуализация по состоянию на 12.12.2022

(изменения касаются корректировки сроков выполнения работ по отдельным позициям Программы, 
внесения новых позиций и выделены жирным шрифтом)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Введение……………………………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Актуальность проблемы…………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 3 | Основная цель и механизм реализации Программы………………………………………………………………… | 4 |
| 4 | Использование результатов работ по Программе……………………………………………………………………. | 4 |
| 5 | Заключительные положения……………………………………………………………………………………………… | 4 |
| 6 | Мероприятия Программы Наименование подразделов: |  |
|  | - СО состава и свойств углеводородного сырья……………………………………………………………….. | 5 |
|  | - СО для обеспечения единства измерений в области энергосбережения……………………………….. | 11 |
|  | - СО для обеспечения единства измерений в области атомной энергетики и атомной промышленности…………………………………………………………………………………………………… | 11 |
|  | - СО для обеспечения единства измерений в сфере наноиндустрии……………………………………… | 12 |
|  | - СО состава сельскохозяйственной продукции и материалов естественного происхождения……….. | 14 |
|  | - СО для обеспечения единства измерений в пищевой промышленности………………………..………. | 14 |
|  | - СО состава почв и вод…………………………………………………………………………………………….. | 17 |
|  | - СО состава растворов ионов металлов и неметаллов, органических веществ и их растворов……… | 18 |
|  | - СО состава минерального сырья, горных пород, руд и продуктов их переработки…………………..... | 31 |
|  | - СО состава металлов и сплавов………………………………………………………………………………… | 31 |
|  | - СО свойств веществ и материалов……………………………………………………………………………… | 36 |
|  | - СО для обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и клинической диагностики…. | 39 |
|  | - СО состава газов и газовых смесей…………………………………………………………………………….. | 53 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов на 2021–2025 годы (далее – Программа) разработана Росстандартом (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») по предложению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – МГС) и его рабочего органа – Научно-технической комиссии по метрологии (далее – НТКМетр).

Программа рассмотрена и одобрена на 10-м заседании РГ СО НТКМетр и 52-м заседании НТКМетр, и принята 
на 58-м заседании МГС. Актуализированная Программа одобрена на 56-м заседании НТКМетр и принята на 62-м заседании МГС – протокол МГС № 62-2022.

Участниками настоящей Программы являются все государства – участники Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Настоящая Программа, состоящая из 13 разделов (194 позиции), представляет собой комплекс работ по разработке, принятию и применению в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО).

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ

2.1 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов (стандартный образец, СО) - доступное и эффективное средство, позволяющее обеспечить единство и правильность измерений различных веществ и материалов в жизненно важных областях деятельности человека.

Разработка и применение МСО позволит обеспечить развитие ряда Соглашений СНГ; будет способствовать устранению технических барьеров и качественному выполнению торгово-расчетных операций; обеспечит достоверный анализ ценовых 
и качественных параметров экспортируемых и импортируемых товаров (сырья, продуктов питания, нефтяной и химической продукции и т.п.); обеспечит качественный уровень оценки экологической обстановки; повышение качества продуктов питания 
и продовольственного сырья, обеспечит единство измерений в области энергосбережения, атомной промышленности, в сфере производства и потребления нанопродукции и в сфере здравоохранения и клинической диагностики.

2.2 Основополагающими документами сотрудничества в рамках МГС является «Стратегия развития МГС на период до 2030 года» и План мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 г.

Программа будет являться одним из инструментов реализации этого Плана в области метрологии, в связи с чем решение 
о её разработке было принято на 56-м заседании МГС (п.18.2 протокола) с учетом необходимости продления срока действия Программы на 2016–2020 годы и включения новых позиций в Программу.

2.3 Программа разработана в целях координации деятельности национальных органов по реализации межправительственных соглашений и решений МГС, относящихся к вопросам метрологического обеспечения единства измерений в государствах – участниках Соглашения.

2.4. В соответствии с заданиями Программы в 2021–2025 годах планируется разработать и принять в качестве межгосударственных порядка 274 типов СО.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Основная цель Программы – повышение метрологического уровня и качества измерений в приоритетных направлениях сотрудничества государств СНГ при добыче и переработке углеводородного сырья, при испытаниях в области энергосбережений и в области наноиндустрии, при испытаниях сельскохозяйственной продукции, объектов окружающей природной среды (почва, воздух, питьевая и сточная воды), стратегически важных объектов (горных пород и материалов, промышленного сырья) и др.

3.2. Для выполнения заданий Программы от государства – участника Программы в качестве Государственного заказчика, выполняющего координацию работ по Программе, выступают национальные органы по стандартизации и метрологии.

В реализации настоящей Программы примут участие ведущие национальные метрологические институты и наиболее квалифицированные специалисты государств – участников Соглашения в области стандартизации и метрологии.

Реализация мероприятий Программы позволит сэкономить государствам – участникам Соглашения финансовые средства, необходимые на проведение аналогичных работ по совершенствованию национальных нормативно-технических баз в данной области. Заинтересованность в разработке и применении МСО в Программе проявили все государства –участники Соглашения.

3.3. Функции оперативной координации работ по реализации настоящей Программы, связь с вышестоящими организациями межгосударственного сотрудничества по выполнению Программы осуществляет Бюро по стандартам МГС.

3.4. Научно-методическую координацию работ по реализации Программы осуществляет МГС.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ

4.1. Информация о разработанных СО по Программе, которые будут приняты в качестве МСО и зарегистрированы Бюро 
по стандартам МГС, направляется в национальные органы (с указанием регистрационных номеров МСО по Реестру МСО 
и перечислением государств – участников Соглашения, присоединившихся к признанию МСО).

4.2. Результатами работ по данной Программе в равной мере пользуются все участники Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В настоящую Программу могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия национальных органов государств Содружества.

5.2. Настоящая Программа открыта для участия других государств – участников СНГ, в том числе к участию 
в финансировании отдельных разделов (заданий) Программы.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование разрабатываемых стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | Обоснование целесообразности проведения работ | Государство-исполнитель (организация-разработчик /изготовитель) | Сроки исполнения (начало- окончание) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |
|  | СО состава и свойств углеводородного сырья |  |  |  |  |
|  | СО состава и свойств трансформаторного масла | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений показателей состава и свойств трансформаторного масла | Российская Федерация (ООО «Петроаналитика», г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2893:2023 (ГСО 12232–2023) 64 МГС |
|  | СО условной вязкости нефтепродуктов | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений условной вязкости нефтепродуктов. Поверки и калибровка средств измерений условной вязкости нефтепродуктов при условии соответствия его метрологических характеристик требованиям методик поверки и калибровки | # Российская Федерация # (ООО «Петроаналитика», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2284:2021 (ГСО 11608–2020) 59 МГС |
|  | СО окислительной стабильности бензинов (индукционное число) | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений окислительной стабильности бензинов (индукционное число). Поверка и калибровка средств измерений содержания окислительной стабильности бензинов (индукционное число) | # Российская Федерация # (ООО «Петроаналитика», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2826:2023 (ГСО 11956-2022) 63 МГС |
|  | СО содержания оксигенатов и кислорода в бензинах | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений содержания оксигенатов в бензинах. Поверка и калибровка средств измерений содержания оксигенатов в бензинах | # Российская Федерация # (ООО «Петроаналитика», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2616:2022 (ГСО 11815-2021) 61 МГС |
| *) В примечании указывается планируемая форма сотрудничества: А – совместная разработка новых типов СО с государствами Содружества; Б – разработка СО в государстве Содружества с последующим представлением для признания в качестве МСО. |  |  |  |  |  |
|  | СО монометиланилина в бензинах | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах. Поверка и калибровка средств измерений объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах при условии соответствия его метрологических характеристик требованиям методик поверки и калибровки | # Российская Федерация # (ООО «Петроаналитика», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2283:2021 (ГСО 11534–2020) 59 МГС |
|  | Комплект СО массовой доли органически связанного хлора в нефтепродуктах (8 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений массовой доли хлора в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений массовой доли хлора в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | Комплект СО массовой доли органически связанного хлора и висмута в нефтепродуктах (8 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений массовой доли хлора и висмута в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений массовой доли хлора и висмута в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | Комплект СО массовой доли серы и органически связанного хлора в нефтепродуктах (8 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений массовой доли хлора и серы в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений массовой доли хлора и серы в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли органически связанного хлора в нафте (10 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений массовой доли хлора в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений массовой доли хлора в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО общего щелочного числа нефтепродуктов (5 типов) | Обеспечение единства измерений; аттестация методик измерений, контроль точности результатов измерений общего щелочного числа в нефтепродуктах. СО может применяться также для других видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям процедур метрологического контроля | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО содержания металлов в нефтепродуктах (10 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений содержания металлов в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений содержания металлов в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО октанового числа нефтепродуктов (3 типа) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений октанового числа нефтепродуктов, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для определения октанового числа нефтепродуктов, аттестации установок для определения октанового числа нефтепродуктов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (6 типов) | Обеспечение единства измерений; аттестация методик измерений, контроль точности результатов измерений массовой концентрации хлористых солей в нефти. СО может применяться также для других видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям процедур метрологического контроля | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли серы в нефти (4 типа) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО температуры помутнения нефтепродуктов (1 тип) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений, аттестация аппаратов для измерения температуры помутнения нефтепродуктов, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерения температуры помутнения нефтепродуктов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли висмута в нефтепродуктах (2 типа) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка средств измерений содержания металлов в нефти и нефтепродуктах, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерений содержания металлов в нефти и нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО самовоспламеняе-мости дизельных топлив (цетанового числа) | Обеспечение единства измерений; аттестация методик измерений, контроль точности результатов измерений цетанового числа дизельных топлив. СО может применяться также для других видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям процедур метрологического контроля | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО объемной доли монометиланилина в бензинах | Стандартный образец объёмной доли N-метиланилина (монометиланилина) в бензинах предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений объёмной доли монометиланилина в бензинах | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО углеводородного состава бензинов | Стандартный образец углеводородного состава бензинов предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений группового углеводородного состава бензинов | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2704:2022 (ГСО 11835–2021) 61 МГС |
|  | СО коэффициента фильтруемости дизельного топлива | Стандартный образец коэффициента фильтруемости дизельного топлива предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений коэффициента фильтруемости дизельного топлива | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2316:2021 (ГСО 11629–2020) 59 МГС |
|  | СО массовой доли метил-трет-бутилового эфира в бензине | Стандартный образец метил-третбутилового эфира в бензине предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений метил-третбутилового эфира в бензине | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО общего щелочного числа нефтепродуктов | Стандартный образец общего щелочного числа нефтепродуктов предназначен для аттестации и контроля погрешностей методик измерений общего щелочного числа нефтепродуктов методом потенциометрического титрования | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2684:2022 (ГСО 11704–2021) 61 МГС |
|  | СО массовой концентрации фактических смол в бензинах и авиатопливах | Стандартный образец массовой концентрации фактических смол в нефтепродуктах предназначен для аттестации и контроля погрешностей методик измерений содержания фактических смол в нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021-2022 гг. | Б МСО 2699:2022 (ГСО 11770–2021) 61 МГС |
|  | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов (ВКЩ) | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль массовой концентрации нефтепродуктов в водах | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2313:2021 (ГСО 11626–2020) МСО 2314:2021 (ГСО 11627–2020) МСО 2315:2021 (ГСО 11628–2020) 59 МГС |
|  | СО максимальной высоты некоптящего пламени авиационного топлива | СО максимальной высоты некоптящего пламени предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль точности (прецизионности) результатов измерения максимальной высоты некоптящего пламени | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО коксуемости нефтепродуктов | СО коксуемости нефтепродуктов предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль точности (прецизионности) результатов измерений коксуемости нефтепродуктов | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО удельной электрической проводимости авиационных топлив | СО удельной электрической проводимости предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений удельной электрической проводимости авиационных топлив. СО могут применяться для поверки, калибровки и градуировки средств измерений удельной электрической проводимости авиационных топлив | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли ароматических углеводородов в дизельном топливе | СО массовой доли ароматических углеводородов предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль массовой доли ароматических углеводородов в дизельном топливе | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО смазывающей способности дизельного топлива | СО смазывающей способности дизельного топлива предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль смазывающей способности дизельного топлива | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2703:2022 (ГСО 11834-2021) 61 МГС |
|  | СО температуры начала кристаллизации моторных топлив | СО температуры начала кристаллизации моторных топлив предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль температуры кристаллизации моторных масел | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2701:2022 (ГСО 11796-2021) 61 МГС |
|  | СО температуры помутнения нефтепродуктов | СО температуры помутнения нефтепродуктов предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль температуры помутнения нефтепродуктов | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО массовой и объемной доли бензола в нефтепродуктах | СО массовой и объемной доли бензола предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль массовой и объемной доли бензола в нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах | СО массовой доли меркаптановой серы предназначен для использования в лабораториях контрольно-аналитических и ведомственных метрологических служб, осуществляющих контроль массовой доли меркаптановой серы в нефтепродуктах | # Российская Федерация # (ООО «СпектроХим», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2702:2022 (ГСО 11833-2021) 61 МГС |
|  | СО массовой доли сероводорода, метил и этилмер-каптанов в нефти | Обеспечение единства измерений; контроль точности результатов измерений массовой доли сероводорода, метил и этилмеркаптанов в нефти по ГОСТ Р 50802 | # Российская Федерация # (АО «Сибтехнология», # г. Тюмень) | 2023–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли парафина в нефти | Обеспечение единства измерений; контроль точности результатов измерений массовой доли парафина в нефти по ГОСТ 11851 метод Б | # Российская Федерация # (АО «Сибтехнология», # г. Тюмень) | 2023–2025 гг. | Б |
|  | СО состава и свойств топлива для реактивных двигателей | Обеспечение единства измерений; контроль точности результатов измерений показателей точности топлива для реактивных двигателей по ГОСТ 10227, ГОСТ Р 52050, ТР ТС 013/2011 | # Российская Федерация # (АО «Сибтехнология», # г. Тюмень) | 2023–2025 гг. | Б |
|  | СО объемной доли олефиновых и аро-матических угле-водородов в бензине | Обеспечение единства измерений; контроль точности результатов измерений объемной доли олефиновых и ароматических углеводородов в бензине по ГОСТ 32507, ГОСТ Р 52714 | # Российская Федерация # (АО «Сибтехнология», # г. Тюмень) | 2023–2025 гг. | Б |
|  | СО для обеспечения единства измерений в области энергосбережения |  |  |  |  |
|  | СО состава и свойств материала на основе твердых бытовых отходов (ТБО) | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания альтернативных видов топлив | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО удельной энергии сгорания - н-додекан | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания топлив | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава и свойств материала на основе биотоплива | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания альтернативных видов топлив | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО для обеспечения единства измерений в области атомной энергетики и атомной промышленности |  |  |  |  |
|  |  | По состоянию на 01.11.2022 не заявлены |  |  |  |
|  | СО для обеспечения единства измерений В СФЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ |  |  |  |  |
|  | СО пористости нанопористого оксида алюминия | СО предназначены для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений характеристик пористости нанопористых материалов методом ртутной порометрии. СО можно применять для калибровки, поверки ртутных порозиметров, для испытаний ртутных порозиметров и СО в целях утверждения типа, а также для различных видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик СО установленным требованиям. Область применения - научные исследования, наноиндустрия и др. | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им Д. И. Менделеева», г. Екатеринбург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2279:2021 (ГСО 11358–2019) 59 МГС |
|  | СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-9000) | СО предназначены для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений характеристик пористости материалов методом ртутной порометрии. СО можно применять для калибровки, поверки ртутных порозиметров, для испытаний ртутных порозиметров и СО в целях утверждения типа, а также для различных видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик СО установленным требованиям. Область применения - научные исследования, наноиндустрия и др. | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им Д. И. Менделеева», г. Екатеринбург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2280:2021 (ГСО 11359–2019) 59 МГС |
|  | СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-60000) | СО предназначены для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений характеристик пористости материалов методом ртутной порометрии. СО можно применять для калибровки, поверки ртутных порозиметров, для испытаний ртутных порозиметров и СО в целях утверждения типа, а также для различных видов метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик СО установленным требованиям. Область применения - научные исследования, наноиндустрия и др. | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им Д. И. Менделеева», г. Екатеринбург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2281:2021 (ГСО 11376–2019) 59 МГС |
|  | СО ПРИ-8 (оксид алюминия) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с гексагональной симметрией (параметры кристаллической решетки в диапазоне 0,5-1,3 нм), нм; -тестовый образец отношений интегральных интенсивностей (%) | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРФД-29а (кремний) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа алмаза (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,5-0,6 нм), нм; Образец с дозированным уровнем микронапряжений, степень искажения кристаллической решетки (%) | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО-ПРФ-23а (купрат иттрия бария) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с ромбической симметрией (параметры кристаллической решетки), нм в диапазоне 0,2-1,3 нм; Образец для полнопрофильного фазового анализа методами Ритвелда, концентрация фаз (%) | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРФ-11а (германид ванадия) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа а-15 (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,4-0,6 нм), нм; Образец для полнопрофильного количественного фазового анализа методами Ритвелда, контроль определения концентрации фаз со значительным различием концентрации германия в каждой фазе (%) | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРФ 14а (альфа фаза нитрида кремния) | Размер элементарной ячейки кристаллов с низкой симметрией кристаллической решетки (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,6-0,9 нм), нм; Образец для полнопрофильного количественного фазового анализа методами Ритвелда, (%), контроль определения концентрация двух фаз с близкими значениями параметров и концентрации фаз (%) | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРФ 15а (бетта фаза нитрида кремния) | Размер элементарной ячейки кристаллов с низкой симметрией кристаллической решетки (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,6-0,9 нм), нм; Образец для полнопрофильного количественного фазового анализа методами Ритвелда, (%), контроль определения концентрация двух фаз с близкими значениями параметров и концентрации фаз (%) | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРИ-7в (оксид алюминия) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с гексагональной симметрией (параметры кристаллической решетки в диапазоне 0,5-1,3 нм), нм; образец для контроля фазового состава с привязкой к корундовому числу, по отношению интегральных интенсивностей, %, (для подмешивания в анализируемые смеси минералов и руд): отношение интегральных интенсивностей, % | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРФ-27а (сталь) | Размер элементарной ячейки кристаллов (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,2-0,4 нм); Образец для контроля определения размера нанофрагментов и микронапряжений, нм | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО ПРФ-29а (сталь) | Размер элементарной ячейки кристаллов (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0,2-0,4 нм), нм; Т- образец для контроля определения остаточных напряжений (макронапряжений) и ресурса изделий, % | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава сельскохозяйственной продукции И МАТЕРИАЛОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  |  | По состоянию на 01.11.2022 не заявлены |  |  |  |
|  | СО для обеспечения единства измерений в пищевой промышленности |  |  |  |  |
|  | СО состава раствора зеараленона | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка средств измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) | СО предназначены для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава ДНК свиньи (Sus scrofa) | СО предназначены для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава ДНК курицы (Gallus gallus) | СО предназначены для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава кислоты бензойной (Е210) | Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами, идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза | # Российская Федерация # (ФГБНУ «ВНИИПД», # г. Санкт-Петербург; # УНИИМ – филиал # ФГУП «ВНИИМ # им Д. И. Менделеева», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 3000:2024 (ГСО 12297-2023) 65 МГС |
|  | СО состава кислоты пропионовой (Е280) | Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами, идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза | # Российская Федерация # (ФГБНУ «ВНИИПД», # г. Санкт-Петербург; # УНИИМ – филиал # ФГУП «ВНИИМ # им Д. И. Менделеева», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава кислоты сорбиновой (Е200) | Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами, идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза | # Российская Федерация # (ФГБНУ «ВНИИПД», # г. Санкт-Петербург; # УНИИМ – филиал # ФГУП «ВНИИМ # им Д. И. Менделеева», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 3001:2024 (ГСО 12298-2023) 65 МГС |
|  | СО состава нитрита натрия (Е250) | Для метрологического измерения параметров продукции, регламентированных техническими регламентами, идентификации красителей и построения калибровочных графиков для определения содержания красителей в различных пищевых добавках и продуктах методами ВЭЖХ и капиллярного электрофореза | # Российская Федерация # (ФГБНУ «ВНИИПД», # г. Санкт-Петербург; # УНИИМ – филиал # ФГУП «ВНИИМ # им Д. И. Менделеева», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой доли общей ртути в порошках пищевой продукции | СО предназначен для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений массовой доли общей ртути с применением анализаторов ртути; для установления и контроля стабильности калибровочной (градуировочной) характеристики анализаторов ртути. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: пищевая промышленность, федеральный государственный метрологический надзор, санэпиднадзор, сельское хозяйство, научные исследования. | # Российская Федерация # (ООО «НПО «Метрология», # г. Казань) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2781:2023 ГСО 11995-2022 ГСО 11996-2022 ГСО 11997-2022 ГСО 11998-2022 63 МГС |
|  | СО СОСТАВА ПОЧВ И ВОД |  |  |  |  |
|  | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной | Российская Федерация (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» МИНОБРНАУКИ России, г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2303:2021 (ГСО 11572–2020) 59 МГС |
|  | СО состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы серой лесной | Российская Федерация (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» МИНОБРНАУКИ России, г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б МСО ____:___ (ГСО 12761-2024) Признан в качестве МСО на 68 МГС |
|  | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной карбонатной | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной карбонатной | Российская Федерация (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» МИНОБРНАУКИ России, г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2824:2023 ГСО 11941-2022 63 МГС |
|  | СО состава (агрохимических показателей) почвы каштановой карбонатной | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы каштановой карбонатной | Российская Федерация (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» МИНОБРНАУКИ России, г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава (агрохимических показателей) почвы чернозем обыкновенный | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы чернозем обыкновенный | Российская Федерация (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» МИНОБРНАУКИ России, г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2612:2022 (ГСО 11746–2021) 61 МГС |
|  | СО состава почв с разной степенью техногенной нагрузки (6 типов) | Обеспечение единства и требуемой точности измерений при контроле химического состава почв с разной степенью техногенной нагрузки; метрологическая оценка и аттестация методик измерений на аттестованные компоненты / элементы; градуировка (калибровка) средств измерений | Российская Федерация (ФГБУН «Институт геохимии им. А.П. Виноградова» СО РАН, г. Иркутск) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ РАСТВОРОВ |  |  |  |  |
|  | СО состава растворов ионов натрия (комплект 10К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов натрия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов натрия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов ртути (комплект 12К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов ртути в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов ртути в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов хрома (VI) (комплект 14К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов хрома в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов хрома в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов никеля (комплект 11К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов никеля в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов никеля в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов марганца (II) (комплект 8К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов марганца в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов марганца в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов меди (комплект 9К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов меди в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов меди в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов магния (комплект 7К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов магния в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов магния в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов цинка (комплект 15К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов цинка в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов цинка в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов свинца (комплект 13К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов свинца в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов свинца в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов кобальта (комплект 6К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов кобальта в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов кобальта в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов калия (комплект 5К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов калия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов калия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов железа (III) (комплект 3К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов железа в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов железа в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов кадмия (комплект 4К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов кадмия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов кадмия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов аммония (комплект 2К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов аммония в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов аммония в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава растворов ионов алюминия (комплект 1К) | Градуировка поляграфических, вольтамперо-метрических, фотоколориметрических, жидкостных и атомно-абсорбционных спектрофометрических, ICP-эмиссионных спектрометрических, рентгено-флюорисцентных и иных, в том числе специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания ионов алюминия в водных средах, контроля точности результатов измерений полученных по методикам измерений (МИ), аттестации вновь разрабатываемых МИ содержания ионов алюминия в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для проверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора нитрат-ионов (комплект 17А) | Градуировка фотоколориметрических, фото-метрических, ионометрических, рентгено-флуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания нитрат-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания нитрат-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора нитрит-ионов (комплект 16А) | Градуировка фотоколориметрических, фото-метрических, ионометрических, рентгено-флуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания нитрит-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания нитрит-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора хлорид-ионов (комплект 19А) | Градуировка фотоколориметрических, фото-метрических, ионометрических, рентгено-флуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания хлорид-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания хлорид-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора сульфат-ионов (комплект 18А) | Градуировка фотоколориметрических, фото-метрических, ионометрических, рентгено-флуорисцентных и иных, в том числе, специализированных средств измерений, предназначенных для определения содержания сульфат-ионов в водных средах, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений МИ), аттестация вновь разрабатываемых МИ содержания сульфат-ионов в водных средах и других объектах окружающей среды. СО могут применяться для поверки соответствующих средств измерений | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора натрия гидроксида | Градуировка средств измерений, контроль точности результатов измерений полученных по методикам измерений, аттестация вновь разрабатываемых методик измерений содержания гидроксида натрия в объектах окружающей среды, воздухе рабочей зоны и коммунальных объектов | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора масла турбинного в гексане | Приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-флуоресцентных, фотометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора нефтепродуктов в углероде четыреххлористом (комплект 33НП) | Приготовление растворов, используемых при поверке средств измерений и построении градуировочных характеристик; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-ИК-спектрометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора масла турбинного в углероде четыреххлористом (комплект 34НП) | Приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-ИК-спектрометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (комплект 35НП) | Приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-флуоресцентных, фотометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (комплект 36НП) | Приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-ИК-спектрометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора нефтепродуктов в углероде четыреххлористом (комплект 60 АН-2) | Поверка анализаторов содержания нефтепродуктов в воде лабораторных АН-2, а так же других средств измерений; градуировка анализаторов содержания нефтепродуктов в воде, а так же других средств измерений; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых методик определения содержания нефтепродуктов в водных средах, почвах и отходах, выполняемых с использованием экстракционно-ИК-спектрометрических, спектрофотометрических и гравиметрических методов анализа | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора фенола в этаноле | Приготовление градуировочных растворов, используемых при поверке и калибровке средств измерений, построении градуировочных характеристик; контроль точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; аттестация вновь разрабатываемых МИ массовой концентрации фенола в водных средах и других объектах окружающей среды | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | CO состава раствора неонола АФ 9-10 | Приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик фотометрических, спектрофотометрических, флуориметрических и иных средств измерений, в том числе специализированных; контроль погрешности методик измерений (МИ); аттестация вновь разрабатываемых МИ массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (неонола АФ 9-10) в водных средах | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава раствора додецилсульфоновой кислоты натриевой соли | Приготовление растворов, используемых при построении градуировочных характеристик фотометрических, спектрофотометрических, фотоколориметрических, флуориметрических и иных средств измерений, в том числе специализированных; контроль точности методик измерений (МИ); аттестация вновь разрабатываемых МИ массовой концентрации анионных синтетических поверхностно-активных веществ в водных средах | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава хлорбензола | Обеспечение поверки анализаторов нефтепродуктов. Приготовление растворов, используемых при поверке, калибровке, градуировке средств измерений содержания хлорбензола в соответствии с методиками поверки, калибровки и методиками измерений. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021 г. | Б МСО 2487:2021 (ГСО 11533-2020) 60 МГС |
|  | СО состава гексахлорбензола | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка газовых хроматографов с масс-спектрометрическими детекторами и других средств измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава н-додекана | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка газовых хроматографов с масс-спектрометрическими детекторами и других средств измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава н-гептана | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка газовых хроматографов с детекторами типа - ПИД, ДТП, ДЭЗ, ФИД. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава н-гексадекана | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка газовых хроматографов с детекторами типа - ПИД, ДТП, ДЭЗ, ФИД. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава линдана | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка газовых хроматографов с детекторами типа - ПИД, ДТП, ДЭЗ, ФИД. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава бензола | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка газовых хроматографов с детекторами типа - ПИД, ДТП, ДЭЗ, ФИД. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава резерпина | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим и другими типами детекторов. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава кофеина | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим и другими типами детекторов. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава глюкозы | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим и другими типами детекторов. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава сахарозы | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим и другими типами детекторов. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава антрацена | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим и другими типами детекторов. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава фенола | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим и другими типами детекторов. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону. Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава мочевины | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка средств измерений. Испытания СИ и СО в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава мочевой кислоты | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка средств измерений. Испытания СИ и СО в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», ## г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО изотопного состава никеля в азотнокислом растворе | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им Д. И. Менделеева», г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2661:2022 (ГСО 10834-2016) 61 МГС |
|  | СО изотопного состава свинца в азотнокислом растворе | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им Д. И. Менделеева», ## г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2662:2022 (ГСО 10835-2016) 61 МГС |
|  | СО состава сульфаминовой кислоты | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им Д. И. Менделеева», ## г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО 2996:2024 (ГСО 10498-2014) 65 МГС |
|  | СО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, ГОРНЫХ ПОРОД, РУД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ |  |  |  |  |
|  | СО состава черных сланцев (2 типа) | Обеспечение единства и требуемой точности измерений при контроле химического состава черносланцевых горных пород и руд | Российская Федерация (ФГБУН «Институт геохимии им. А.П. Виноградова» СО РАН, г. Иркутск) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава насыщенного активированного угля | Контроль точности результатов измерений массовой доли золота, серебра в насыщенном активированном угле; аттестация методик измерений, применяемых при определении массовой доли золота, серебра в насыщенном активированном угле. СО может быть использован: для установления и контроля стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик СИ, применяемых при определении массовой доли золота, серебра в насыщенном активированном угле, при условии соответствия требованиям методик измерений; для других видов метрологического контроля, при соответствии метрологических характеристик СО требованиям процедур метрологического контроля. | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», г. Красноярск) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2746:2022 (ГСО 11922-2022) 62 МГС |
|  | СО СОСТАВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ |  |  |  |  |
|  | СО состава оксида никеля | Обеспечение единства измерений, градуировка средств измерений при определении состава никеля марок Н-0, Н-1Ау и Н-1у (ГОСТ 849 – 2018) спектральными методами по ГОСТ 6012-2011 и аттестованным методикам измерений; аттестации методик измерений | Российская Федерация (ООО «Институт Гипроникель», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава палладия аффинированного | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава отработанного автомобильного нейтрализатора | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021 г. | Б МСО 2740:2022 (ГСО 11341-2019) МСО 2741:2022 (ГСО 11694-2021) МСО 2742:2022 (ГСО 11881-2022) 62 МГС |
|  | СО состава золота | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава серебра аффинированного | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для градуировки, поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2311:2021 (ГСО 11646–2020) МСО 2312:2021 (ГСО 11647–2020) 59 МГС |
|  | СО состава золота аффинированного | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для градуировки, поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021 г. | Б МСО 2743:2022 (ГСО 11759-2021 ГСО 11760-2021 ГСО 11761-2021 ГСО 11762-2021) 62 МГС МСО 2825:2023 (ГСО 12035-2022 ГСО 12036-2022 ГСО 12037-2022 ГСО 12038-2022) 63 МГС |
|  | СО состава платины особо чистой | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава иридия особо чистого | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава сплава золото-серебряного | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава сплава серебряно-золотого | Обеспечение единства измерений, СО могут применяться для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, для поверки (калибровки) СИ | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», # г. Красноярск) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава меди | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе меди марок М1, М2, М3 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», г. Екатеринбург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2610:2022 (ГСО 11797–2021 ГСО 11798–2021 ГСО 11798–2021 ГСО 11800–2021 ГСО 11801–2021 ГСО 11802–2021 ГСО 11803–2021 ГСО 11804–2021 ГСО 11805–2021 ГСО 11806–2021) 61 МГС |
|  | СО состава меди | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе меди марок М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, М00, М0 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | МСО 3191:2025 ГСО 12689-2024 ГСО 12690-2024 ГСО 12691-2024 ГСО 12692-2024 ГСО 12693-2024 ГСО 12694-2024 ГСО 12695-2024 ГСО 12696-2024 ГСО 12697-2024 ГСО 12698-2024 67 МГС |
|  | СО состава алюминия | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе алюминия марок А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, А35, А0 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2022 гг. | Б МСО 2758:2022 (ГСО 11807–2021 ГСО 11808–2021 ГСО 11809–2021 ГСО 11810–2021 ГСО 11811–2021 ГСО 11812–2021 ГСО 11813–2021 ГСО 11814–2021) 62 МГС |
|  | СО состава алюминия | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе алюминия марок А85, А8, А7, А7Е, А7Э, А6, А5Е, А5, А35, А0 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО ____:___ (ГСО 12830-2025 ГСО 12831-2025 ГСО 12832-2025 ГСО 12833-2025 ГСО 12834-2025 ГСО 12835-2025 ГСО 12836-2025 ГСО 12837-2025) Признан в качестве МСО на 68 МГС |
|  | СО состава олова | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе олова марок О1пч, О1, О2 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава меди черновой | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе меди марок М1, М1к, М1р, М1ф, М2, М2р, М3, М3р (ГОСТ 859-2014); МЧ0, МЧ1, МЧ2 (ГОСТ Р 54310-2011) спектральными и химическими методами анализа. | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2025 гг. | Б МСО ____:___ (ГСО 12868-2025 ГСО 12869-2025 ГСО 12870-2025 ГСО 12871-2025 ГСО 12872-2025 ГСО 12873-2025 ГСО 12874-2025 ГСО 12875-2025 ГСО 12876-2025 ГСО 12877-2025) Признан в качестве МСО на 68 МГС |
|  | СО состава титана | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе титана марок ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава никеля | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе никеля марок Н-0, H-1у, Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава свинца | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе свинца марок С0, С1С, С1, С2С, С2, С3 и С3С | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2021–2023 гг. | Б МСО 3190:2025 (ГСО 12529-2024 ГСО 12530-2024 ГСО 12531-2024 ГСО 12532-2024 ГСО 12533-2024 ГСО 12534-2024 ГСО 12535-2024 ГСО 12536-2024 ГСО 12537-2024 ГСО 12538-2024 ГСО 12539-2024) 67 МГС |
|  | СО состава серебра | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка спектрального оборудования при анализе серебра марок СрА-1, СрА-2 | Российская Федерация (ООО «Виктори-стандарт», # г. Екатеринбург) | 2022–2024 гг. | Б |
|  | СО состава деформируемого никелевого сплава ВЖ175-ИД | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава сплава никелевого ВЖ175-ИД и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава сплава никелевого ВЖ175-ИД и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2024–2025 гг. | Б |
|  | СО состава жаропрочного никелевого сплава ЖС26 | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава сплава никелевого ЖС26 и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава сплава никелевого ЖС26 и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2024–2025 гг. | Б |
|  | СО состава жаропрочного никелевого сплава типа ЖС32 | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава сплава никелевого ЖС32 и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава сплава никелевого ЖС32 и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б |
|  | СО состава титанового сплава типа ВТ6 | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава титанового сплава типа ВТ6 и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава титанового сплава типа ВТ6 и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава алюминиевого сплава В95 | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава алюминиевого сплава В95 и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава сплава алюминиевого В95 и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2024–2025 гг. | Б |
|  | СО состава алюминиевого сплава АМг | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава алюминиевого сплава АМг и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава алюминиевого сплава АМг и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2024–2025 гг. | Б |
|  | СО состава сплавов алюминиевых Д1, Д16 (комплект) | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава сплавов алюминиевых Д1, Д16 и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава сплавов алюминиевых Д1, Д16 и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава жаропрочных никелевых сплавов типа ЖС6У, ЖС6К | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава никелевых сплавов типа ЖС6У, ЖС6К и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава никелевых сплавов типа ЖС6У, ЖС6К и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б |
|  | СО состава титанового сплава типа ОТ4 | СО предназначены для аттестации методик (методов) измерений химического состава титанового сплава типа ОТ4 и аналогичных по химическому составу, контроля точности измерений химического состава титанового сплава типа ОТ4 и аналогичных по химическому составу, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава титанового сплава для определения содержания водорода | СО предназначены для аттестации методик (методов) определения содержания водорода в титановых сплавах, контроля точности определения содержания водорода в титановых сплавах, калибровки и поверки средств измерений | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б |
|  | СО состава теллурида меди | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли меди, золота, серебра, селена и теллура в теллуриде меди; поверка, испытания СИ в целях утверждения типа; испытания СО состава теллурида меди в целях утверждения типа; установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик СИ, при условии соответствия метрологических и технических характеристик СО требованиям методик измерений. СО может быть использован для других видов метрологического контроля, при соответствии метрологических характеристик СО требованиям процедур метрологического контроля. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: цветная металлургия. | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», г. Красноярск) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2744:2022 (ГСО 11821-2022) 62 МГС |
|  | СО состава катодного осадка | Контроль точности результатов измерений массовой доли золота, серебра, железа, меди и никеля в катодном осадке; аттестация методик измерений, применяемых при определении массовой доли золота, серебра, железа, меди и никеля в катодном осадке. СО может быть использован: для установления и контроля стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик СИ, применяемых при определении массовой доли золота, серебра, железа, меди и никеля в катодном осадке, при условии соответствия требованиям методик измерений; - для других видов метрологического контроля, при соответствии метрологических характеристик СО требованиям процедур метрологического контроля. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: цветная металлургия. | Российская Федерация (ОАО «Красцветмет», г. Красноярск) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2745:2022 (ГСО 11921-2022) 62 МГС |
|  | СО СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |
|  | СО гранулометрического состава порошкообразного материала (11 типов) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка анализаторов размеров частиц, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерения дисперсных параметров (размеров частиц и распределения частиц по размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б МСО 2862:2023 ГСО 10572–2015 МСО 2863:2023 ГСО 10573–2015 МСО 2864:2023 ГСО 10574–2015 МСО 2865:2023 ГСО 10575–2015 МСО 2866:2023 ГСО 10576–2015 МСО 2867:2023 ГСО 10577–2015 МСО 2868:2023 ГСО 10578–2015 МСО 2869:2023 ГСО 10579–2015 МСО 2870:2023 ГСО 10580-2015 |
|  |  |  |  |  | МСО 2871:2023 ГСО 10581–2015 МСО 2872:2023 ГСО 10582–2015 64 МГС (11 типов) |
|  | СО гранулометрического состава (монодисперсный полистирольный латекс) (2 типа) | Обеспечение единства измерений; градуировка, калибровка и поверка аэрозольных и гидрозольных счетчиков частиц, измерителей массовой концентрации аэрозоля, анализаторов размеров частиц, а также для контроля метрологических характеристик при проведении испытаний с целью утверждения типа средств измерений, предназначенных для измерения дисперсных параметров (размеров частиц и распределения частиц по размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б МСО 2847:2023 ГСО 10042–2011 МСО 2848:2023 ГСО 10043–2011 МСО 2849:2023 ГСО 10044–2011 МСО 2850:2023 ГСО 10045–2011 МСО 2851:2023 ГСО 10046–2011 МСО 2852:2023 ГСО 10047–2011 МСО 2853:2023 ГСО 10048–2011 МСО 2854:2023 ГСО 10049–2011 МСО 2855:2023 ГСО 10050–2011 МСО 2856:2023 ГСО 10051–2011 64 МГС (10 типов) |
|  | СО гранулометрического состава (стеклянные частицы сферической формы) (5 типов) | Обеспечение единства измерений; поверка, градуировка и калибровка анализаторов размеров частиц, а также контроль метрологических характеристик при проведении испытаний средств измерений, в том числе с целью утверждения типа, предназначенных для измерения дисперсных параметров (размеров частиц и функций распределения частиц по размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б МСО 2857:2023 ГСО 10123–2012 МСО 2858:2023 ГСО 10156–2012 МСО 2859:2023 ГСО 10205–2013 МСО 2860:2023 ГСО 10206–2013 МСО 2861:2023 ГСО 10207–2013 64 МГС (5 типов) |
|  | СО магнитных свойств материалов (сталь) (комплект СОМСМ-1) | Калибровка, испытания СИ магнитных свойств магнитных материалов, в том числе в целях утверждения типа; аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений магнитных свойств магнитных материалов; другие виды метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик СО требованиям процедур метрологического контроля. СО могут применяться для поверки СИ магнитных свойств магнитных материалов при условии их соответствия обязательным требованиям, установленным в поверочных схемах, методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках поверки СИ. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: машиностроение, приборостроение, научные исследования в области магнитных измерений, металлургия и другие отрасли | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | 2022–2023 г. | Б МСО 2754:2022 (ГСО 11702-2021) 62 МГС |
|  | СО объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях (комплект СФФ-5) | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях при соответствии метрологических и технических характеристик СО требованиям методик измерений; калибровка СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методик калибровки; установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик СИ, реализующих магнитные методы измерений объемной доли ферритной фазы. СО могут применяться для: поверки СИ при условии их соответствия обязательным требованиям, установленным в методиках поверки СИ; контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа, при соответствии метрологических и технических характеристик СО требованиям программ испытаний. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: черная и цветная металлургия, научные исследования, машиностроение, испытания и контроль качества продукции и другие отрасли. | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | 2022–2023 гг. | Б МСО 2755:2022 (ГСО 11836–2021) 62 МГС |
|  | СО объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях (комплект СФФ-7) | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях при соответствии метрологических и технических характеристик СО требованиям методик измерений; калибровка СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методик калибровки; установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик СИ, реализующих магнитные методы измерений объемной доли ферритной фазы. СО могут применяться для: поверки СИ при условии их соответствия обязательным требованиям, установленным в методиках поверки СИ; контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа, при соответствии метрологических и технических характеристик СО требованиям программ испытаний. Планируется применение СО: черная и цветная металлургия, научные исследования, машиностроение, испытания и контроль качества продукции и другие отрасли. | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | 2022–2023 гг. | Б МСО 2756:2022 (ГСО 11837-2021) 62 МГС |
|  | СО объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях (комплект СФФ-П) | Аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений объемной доли ферритной фазы в аустенитных и феррито-аустенитных сталях при соответствии метрологических и технических характеристик СО требованиям методик измерений; калибровка СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методик калибровки; установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик СИ, реализующих магнитные методы измерений объемной доли ферритной фазы. СО могут применяться для: поверки СИ при условии их соответствия обязательным требованиям, установленным в методиках поверки СИ; контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа, при соответствии метрологических и технических характеристик СО требованиям программ испытаний. Планируется применение СО: черная и цветная металлургия, научные исследования, машиностроение, испытания и контроль качества продукции и другие отрасли. | Российская Федерация (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | 2022–2023 гг. | Б МСО 2757:2022 (ГСО 11838-2021) 62 МГС |
|  | СО для обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и клинической диагностики |  |  |  |  |
|  | СО состава крови, содержащей свинец, ртуть и кадмий | Результатам предполагаемых разработок станут продукты, в которых остро нуждается отечественная метрология в части проведения соответствующих анализов для научных исследований, медицинской практики, судебно-медицинской экспертизы, экологических исследований и пищевой промышленности. Предлагаемые СО должны стать необходимыми и обязательными средствами одновременного контроля точности измерений содержания токсичных металлов. СО предназначены как для внутрилабораторного контроля качества измерений, так и при внешней проверке технической компетентности соответствующих аналитических лабораторий и центров | Российская Федерация (ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО состава мочи, содержащей свинец, ртуть и кадмий | Результатам предполагаемых разработок станут продукты, в которых остро нуждается отечественная метрология в части проведения соответствующих анализов для научных исследований, медицинской практики, судебно-медицинской экспертизы, экологических исследований и пищевой промышленности. Предлагаемые СО должны стать необходимыми и обязательными средствами одновременного контроля точности измерений содержания токсичных металлов. СО предназначены как для внутрилабораторного контроля качества измерений, так и при внешней проверке технической компетентности соответствующих аналитических лабораторий и центров | Российская Федерация (ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург) | 2023–2025 гг. | Б |
|  | СО состава биологической матрицы (мочевина) | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка средств измерений. Испытания СИ и СО в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2024 гг. | Б |
|  | СО состава биологической матрицы (мочевая кислота) | Обеспечение единства измерений, поверка, калибровка, градуировка средств измерений. Испытания СИ и СО в целях утверждения типа. Валидация и верификация методик измерений и методик калибровки. Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений к государственному первичному эталону | ## Российская Федерация ## (ФГУП «ВНИИМ ## им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2024 гг. | Б |
|  | Набор СО счетной концентрации фрагментов ДНК в матрице геномной ДНК человека «HeLa-ВНИИМ». | Обеспечение единства измерений; поверка и контроль метрологических характеристик анализаторов ДНК, а также при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа анализаторов ПЦР в реальном времени и цифровых ПЦР | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО массовой концентрации иммуноглобулина-Е в сыворотке человека | Обеспечение прослеживаемости измерений массовой концентрации физиологически активных веществ в физиологических жидкостях | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2021–2025 гг. | Б |
|  | СО состава лидокаина гидрохлорида моногидрата | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли лидокаина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацев-тическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2747:2022 (ГСО 11919-2022) 62 МГС |
|  | СО состава прегабалина | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли прегабалина в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацев-тическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2748:2022 (ГСО 11920-2022) 62 МГС |
|  | СО состава мельдония дигидрата | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли мельдония в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацев-тическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2749:2022 (ГСО 11923-2021) 62 МГС |
|  | СО состава метоклопрамида гидрохлорида моногидрата | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли метоклопрамида гидрохлорида моногидрата в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацев-тическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2750:2022 (ГСО 11924-2021) 62 МГС |
|  | СО состава мелоксикама | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли мелоксикама в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацев-тическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2751:2022 (ГСО 11925-2021) 62 МГС |
|  | СО состава метопролола тартрата | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли метопролола тартрата в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Области экономики и сферы деятельности, где планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацев-тическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2752:2022 (ГСО 11926-2021) 62 МГС |
|  | СО состава метформина гидрохлорида | Контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений массовой доли мельдония в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2022-2023 гг. | Б МСО 2753:2022 (ГСО 11927-2021) 62 МГС |
|  | СО состава парацетамола (ацетаминофена) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли парацетамола в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2782:2023 ГСО 11964-2022 63 МГС |
|  | СО состава аминокапроновой кислоты | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли аминокапроновой кислоты в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2783:2023 ГСО 11969-2022 63 МГС |
|  | СО состава салициловой кислоты | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли салициловой кислоты в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2784:2023 ГСО 11970-2022 63 МГС |
|  | СО состава тригексифенидила гидрохлорида | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли тригексифенидила гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2785:2023 ГСО 11971-2022 63 МГС |
|  | СО состава лоперамида (лоперамида гидрохлорида) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли лоперамида гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2786:2023 ГСО 11972-2022 63 МГС |
|  | СО состава пилокарпина гидрохлорида | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли пилокарпина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2787:2023 ГСО 11973-2022 63 МГС |
|  | СО состава тропикамида | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли тропикамида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2788:2023 ГСО 11974-2022 63 МГС |
|  | СО состава ксилометазолина гидрохлорида | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли ксилометазолина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2789:2023 ГСО 11975-2022 63 МГС |
|  | СО состава дифенгидрамина (дифенгидрамина гидрохлорида) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли дифенгидрамина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2790:2023 ГСО 11976-2022 63 МГС |
|  | СО состава налтрексона (налтрексона гидрохлорида) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли налтрексона гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2791:2023 ГСО 11977-2022 63 МГС |
|  | СО состава амантадина (амантадина гидрохлорида) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли амантадина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2792:2023 ГСО 11978-2022 63 МГС |
|  | СО состава бупивакаина (бупивакаина гидрохлорида) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли бупивакаина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2793:2023 ГСО 11979-2022 63 МГС |
|  | СО состава мебендазола | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли мебендазола в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2794:2023 ГСО 11980-2022 63 МГС |
|  | СО состава декскетопрофена (декскетопрофена трометамола) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли декскетопрофена трометамола в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2795:2023 ГСО 11981-2022 63 МГС |
|  | СО состава офлоксацина | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли офлоксацина в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2796:2023 ГСО 11982-2022 63 МГС |
|  | СО состава бисакодила | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли бисакодила в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2797:2023 ГСО 11983-2022 63 МГС |
|  | СО состава атенолола | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли атенолола в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2798:2023 ГСО 11984-2022 63 МГС |
|  | СО состава галоперидола деканоата | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли галоперидола деканоата в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2799:2023 ГСО 11990-2022 63 МГС |
|  | СО состава бупренорфина гидрохлорида | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли бупренорфина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2800:2023 ГСО 11991-2022 63 МГС |
|  | СО состава налоксона гидрохлорида (налоксона гидрохлорида дигидрата) | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли налоксона гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2801:2023 ГСО 11992-2022 63 МГС |
|  | СО состава нитразепама | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли нитразепама в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2802:2023 ГСО 11993-2022 63 МГС |
|  | СО состава оксибупрокаина гидрохлорида | Контроль точности результатов измерений и аттестация, валидация методик измерений массовой доли оксибупрокаина гидрохлорида в материалах и лекарственных средствах. СО может использоваться для: установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики СИ при соответствии метрологических характеристик СО требованиям методики измерений; калибровки СИ при условии соответствия требованиям методик калибровки. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. Планируется применение СО: судебно-медицинская экспертиза, фармацевтическая промышленность, ветеринарная промышленность, научные исследования. | Российская Федерация, (ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва) | 2023 г. | Б МСО 2803:2023 ГСО 11994-2022 63 МГС |
|  | СО СОСТАВА ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ |  |  |  |  |
|  | СО состава искусственных газовых смесей в баллонах под давлением (9 типов) | СО, являющиеся эталонами сравнения в соответствии с ГОСТ 8.578, предназначены для передачи единицы молярной доли компонентов рабочим эталонам 0-го и 1-го разрядов и рабочим средствам измерений высокой точности | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2025 г. | Б |
|  | СО состава и свойств чистых газов и газовых смесей в баллонах под давлением (3 типа) | СО предназначены для поверки, калибровки, градуировки СИ, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; аттестации методик (методов) измерений; контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б |
|  | СО объемной энергии сгорания ОТС-ВНИИМ | СО предназначены для поверки, калибровки, градуировки средств измерений, а также контроля метрологических характеристик при проведении испытаний средств измерений, в том числе с целью утверждения типа, аттестации методик (методов) измерений, контроля точности результатов измерений, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2021–2023 гг. | Б МСО 2608:2022 (ГСО 11662-2020 ГСО 11663-2020 ГСО 11664-2020 ГСО 11665-2020) 61 МГС |
|  | СО низшей объемной энергии сгорания газов (набор НОЭС-ГС-ВНИИМ) | СО предназначены для поверки, калибровки, установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений объемной энергии сгорания (газовых калориметров, анализаторов числа Воббе и др.); для контроля метрологических характеристик при проведении испытаний СИ объемной энергии сгорания; аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений объемной энергии сгорания газов, полученных по методикам (методам) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; для проведения межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний для оценки пригодности нестандартизированных методик и проверки квалификации испытательных лабораторий. | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург) | 2022–2023 гг. | Б МСО 2780:2023 ГСО 11904-2022/ ГСО 11905-2022 ГСО 11906-2022 ГСО 11907-2022 63 МГС |